23.04.2022

- Furkan Polat: şifre sıfırlama özelliği eklendi, intro arkaplanı değiştirldi, bize ulaşın butonu eklendi.

- Firdevs Birinci: 3. sprintin backlogları ve tablonun çevresi Miro'da tasarlandı.

- Hazal Taneri: Pop-up ekranların kodlamasına başlandı

- Merve Köse: Kendini test et bölümü için çoktan seçmeli sorular hazırlanmaya başlandı.

- Onur Arık: video sayfa tasarımı yapılıyor

24.04.2022

- Furkan Polat: test uygulaması üzerine çalışılıyor

- Firdevs Birinci: Araştırmalara devam edildi

- Hazal Taneri: Pop-up ekranların kodlaması üzerine çalışmaya devam edildi

- Merve Köse: Soru oluşturmaya devam edildi

- Onur Arık: video sayfa tasarımı tamamlandı

25.04.2022

- Furkan Polat: Test uygulaması tamamlandı

- Firdevs Birinci: İçerik yazılarının yazım yanlışları düzenlendi.

- Hazal Taneri: Bugün evde internet olmadığı için çalışmaya devam edilemedi

- Merve Köse: Kendini test et bölümü soruları tamamlandı .

- Onur Arık: HomePage avatar ekleme işlemi için çalışma yapmaktayım

26.04.2022

- Furkan Polat: E posta onaylama özelliği eklendi

- Firdevs Birinci: Enstrüman resimleri toplanmaya başlandı.

- Hazal Taneri: Pop-up ekranların bir örneği başarıyla çalıştırıldı. Diğerleri tamamlanacak ve kontroller yapılacak.

- Merve Köse: sorular uygulamaya kodlanmaya başlanacak

- Onur Arık: video sayfası diğer sayfalara entegre edildi

27.04.2022

- Furkan Polat: Sayfa boyutlandırmaları yapıldı.

- Firdevs Birinci: Enstrüman resimleri toplandı

- Hazal Taneri: şehir dışında olduğum için çalışmalarıma devam edemedim.

- Merve Köse: kendini test et kodlamaları devam ediyor

- Onur Arık:

28.04.2022

- Furkan Polat: Uyarılar üzerine çalışıldı

- Firdevs Birinci: uygulama ikonu tasarlandı

- Hazal Taneri: geri kalan pop-up sayfaları tamamlandı

- Merve Köse: Kendini test et kısmı kodları tamamlandı commitlendi.

- Onur Arık:

29.04.2022

- Furkan Polat: uyarı bildirimleri eklendi

- Firdevs Birinci: Sprint arası toplantısı yapılarak ürünün tüm özellikleri tek tek incelendi ve eksiklikler belirlendi. Ürünün yüm özelliklerini içeren bir dosya yazıldı.

- Hazal Taneri: Product backlog üzerine toplantı yapıldı. Üründe birkaç değişikliğe gidildi. Pop-uplarda oluşan hatalar var. Biri hariç hatalar giderildi.

- Merve Köse: verilen görevler tamamlandı

- Onur Arık: kişisel işlerimden dolayı uygulamaya vakit ayıramadım

30.04.2022

- Furkan Polat: gereksiz kodlar temizleniyor

- Firdevs Birinci: Scrum master işleri ile uğraşıp son kısmı planladım.

- Hazal Taneri: pop-up ekranlar githuba commitlendi

- Merve Köse: verilen görevler tamamlandığından dolayı ekstra bir şey yapılmadı.

- Onur Arık: video sayfa tasarımı hazırlandı

31.04.2022

- Furkan Polat: pop up üzerinde düzenlemeler yapıldı

- Firdevs Birinci: Tasklarım tamamlandığı için scrum dışında bir şey yapmıyorum

- Hazal Taneri: video sayfaları için yazılacak yazıları hazırlamaya başladım

- Merve Köse: verilen görevler tamamlandığından dolayı ekstra bir şey yapılmadı.

- Onur Arık: video sayfa tasarımı tamamlandı

01.05.2022

- Furkan Polat: gereksiz kodlar temizleniyor

- Firdevs Birinci: Görevim olmadığı için bir şey yapmadım.

- Hazal Taneri: Yazılar açıklamalardan başlıklara çevrildi.

- Merve Köse: verilen görevler tamamlandığından dolayı ekstra bir şey yapılmadı.

- Onur Arık: video sayfası düzenlendi

02.05.2022

- Furkan Polat: uygulama üzerinde son kontroller yapılıyor

- Firdevs Birinci: readme düzenlemesine başladım

- Hazal Taneri: Başlıkların eklenmesi için video sayfaları bekleniyor.

- Merve Köse: verilen görevler tamamlandığından dolayı ekstra bir şey yapılmadı.

- Onur Arık: video sayfası düzenleme işlemine devam edildi

03.05.2022

- Furkan Polat: sayfa boyutlandırmaları kontrol edildi

- Firdevs Birinci: toplantı planlandı, sprint sonu scrum işlerine devam edildi

- Hazal Taneri: Görevlerim tamamlandığı için bir şey yapmadım.

- Merve Köse: verilen görevler tamamlandığından dolayı ekstra bir şey yapılmadı.

- Onur Arık: video sayfası linkler eklendi

04.05.2022

SPRİNT SONU TOPLANTISI YAPILDI

05.05.2022

TÜM GÖREVLER BİTTİĞİNDEN SPRİNT KAPATILDI.

24.04.2022

25.04.2022

26.04.2022

27.04.2022

28.04.2022

29.04.2022

30.04.2022

31.04.2022

    - / 05.2022

04.05.2022

SPRİNT SONU TOPLANTISI YAPILDI VE ÜRÜN TAMAMLANDI.